INSTITUT UNIVERSITAIRE FOTSO VICTOR DE BANDJOUN DÉPARTEMENT INFORMATIQUE

Projet de Fin d'Études — Licence

CAHIER DES CHARGES

THEME

« Conception et développement d'une plateforme numérique de gestion,

De suivi en temps réel et de prédiction par Intelligence Artificielle

Pour les championnats Elite 1 et 2 du Cameroun »

NOMS DES PARTICIPANTS

| NOMS | PRENOMS | SPECILITE |
| --- | --- | --- |
| KEMGNE FOKAM | Patrick Emery | CDRI |
| KAMDEM KEUMEUGNE | Philip Divin | CDRI |

Nom de l’Encadreur : Mme TAYOU Edith Belise

Année académique

2025 – 2026

SOMMAIRE

I.	PRESENTATION DU PROJET	3

1.	Contexte	3

2.	Objectifs	3

3. Périmètre du projet	4

3.	Description de l'existant	5

4.	Critères d'acceptabilité du projet	6

II.	EXPRESSION DES BESOINS	7

1.	Besoins fonctionnels	7

2.	Besoins non fonctionnels	9

III.	CONTRAINTES	11

1.	Contraintes de délai	11

2.	Contraintes de coût	11

3. Contraintes techniques	14

IV.	DEROULEMENT DU PROJET	15

3.	Plan d'assurance qualité	15

4.	Documentation	15

5.	Responsabilités	15

6.	Maître d'ouvrage	16

7.	Maître d'œuvre	16

8.	Proposition des outils de mise en œuvre	16

9.	Choix de l'architecture	17

# PRESENTATION DU PROJET

## Contexte

Le football est sans conteste le sport le plus populaire au Cameroun. Les Lions Indomptables ont marqué l'histoire du football africain, et cette passion se retrouve à tous les niveaux, y compris dans les championnats nationaux. Cependant, malgré cet engouement, les championnats Elite One et Elite Two souffrent d'un déficit de visibilité et de modernité numérique criant.

Aujourd'hui, les informations relatives aux matchs, aux classements, aux clubs et aux joueurs sont éparpillées sur plusieurs sources : le site officiel de la FECAFOOT, des médias sportifs comme Camfoot.com et Camerfoot-infos.com, et les réseaux sociaux. Il n'existe aucune plateforme numérique centralisée, officielle et interactive permettant de suivre ces championnats en temps réel.

C'est dans ce contexte que s'inscrit notre projet de fin d'études. En tant qu'étudiants en Conception et Développement des Réseaux et des Infrastructures (CDRI) ; nous proposons de concevoir et développer une plateforme numérique complète pour combler ce vide.

## Objectifs

### Objectif général

Concevoir et développer une plateforme numérique sécurisée, cloud-native et intelligente permettant la gestion administrative des championnats Elite One et Elite Two du Cameroun, leur suivi en temps réel, et l'exploitation de l'intelligence artificielle à des fins de prédiction et de scouting.

### Objectifs spécifiques

- Centraliser la gestion des clubs, joueurs, matchs et résultats dans une application web d'administration sécurisée

- Permettre aux fans de suivre les matchs en temps réel via une application mobile intuitive

- Vulgariser les championnats nationaux auprès du grand public camerounais

- Intégrer un module d'intelligence artificielle pour la prédiction des résultats de matchs

- Proposer un outil de scouting numérique permettant aux coachs d'identifier les talents locaux

- Garantir la sécurité et la confidentialité des données conformément aux bonnes pratiques

## 3. Périmètre du projet

Le projet couvre deux applications distinctes interconnectées par une API REST centrale :

| Composant | Description | Technologie |
| --- | --- | --- |
| Application Web | Interface d'administration pour la FECAFOOT, les clubs et les délégués | Laravel 12 + React + Tailwind |
| Application Mobile | Interface fans pour le suivi en temps réel des matchs | React Native |
| API REST | Couche de communication entre les apps et la BDD | Laravel 12 (JSON) |
| Base de données | Stockage centralisé de toutes les données | PostgreSQL |
| Module IA | Prédiction de matchs et scoring des joueurs (scouting) | Python (scikit-learn / TensorFlow) |
| Infrastructure | Hébergement cloud, sécurité, notifications push | Cloud + Firebase FCM |

Sont exclus du périmètre : la gestion des équipes nationales, la billetterie en ligne, les paris sportifs, et les championnats féminins ou de jeunes.

## Description de l'existant

### Structure des championnats

Les championnats nationaux de football professionnel, Elite One et Elite Two, sont organisés par la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT) et sponsorisés par MTN Cameroun. Au fil des récentes saisons, la FECAFOOT a opéré des réformes structurelles majeures visant à accroître la compétitivité et l'équité des tournois.

Le Championnat MTN Elite One (Première Division)

Pour la saison en cours, l'Elite One a abandonné le système de sous-poules pour revenir à un format classique plus exigeant :

- Format : Une poule unique de 14 clubs (réduite par rapport aux saisons précédentes à 16 ou 19 clubs pour élever le niveau).

- Déroulement : Les équipes s'affrontent en matchs aller-retour (soit 26 journées de championnat).

- Enjeux (Haut de tableau) : Le club classé 1er à l'issue du championnat est sacré Champion du Cameroun et décroche son ticket pour la Ligue des Champions de la CAF. La Coupe de la Confédération de la CAF revient généralement au vainqueur de la Coupe du Cameroun.

- Relégations : Le système de descente est strict. Le club classé 14ème (dernier) est directement relégué en MTN Elite Two. Le club classé 13ème dispute un match de barrage (Play-out) décisif contre le vice-champion (2ème) de l'Elite Two pour conserver sa place dans l'élite.

Le Championnat MTN Elite Two (Deuxième Division)

L'Elite Two adopte une formule hybride et innovante (en deux phases) conçue pour maintenir le suspense jusqu'à la fin de la saison :

- Phase 1 (Saison Régulière) : Le championnat compte 16 clubs répartis en 2 poules (A et B) de 8 équipes. Les équipes s'affrontent en aller-retour sur 14 journées.

  - Sanction immédiate : À l'issue de cette phase, les deux clubs classés derniers de chaque poule sont directement relégués en championnat régional (D3).

- Phase 2 (Les Play-offs) : Les 14 équipes restantes sont divisées en deux tableaux distincts :

  - Play-offs UP (Pour la montée) : Regroupe les 6 meilleures équipes de la saison régulière (les 3 premiers de chaque poule). Elles s'affrontent pour le titre. Le champion monte directement en Elite One, tandis que le 2ème accède au match de barrage contre le 13ème d'Elite One.

  - Play-offs DOWN (Pour le maintien) : Regroupe les 8 autres équipes. À l'issue de ce mini-championnat de survie, les 2 dernières équipes sont reléguées en championnat régional.

- Bilan relégations : Il y a donc un total de 4 clubs relégués en division régionale chaque année (2 en phase régulière + 2 en Play-offs Down).

Tableau récapitulatif des formats (Saison 2025-2026)

| Critère | MTN Elite One | MTN Elite Two |
| --- | --- | --- |
| Nombre de clubs | 14 clubs | 16 clubs |
| Format | Poule unique, matchs Aller/Retour | Phase 1 : 2 poules de 8 Phase 2 : Play-offs UP (6) & DOWN (8) |
| Période | Décembre → Juin / Juillet | Décembre → Juin / Juillet |
| Clubs promus | - | 1 club direct + 1 club barragiste |
| Clubs relégués | 1 club direct + 1 club barragiste | 4 clubs au total vers les Ligues Régionales (D3) |
| Qualif. continentale | 1er : Ligue des Champions CAF | - |
| Sponsor titre | MTN Cameroun | MTN Cameroun |
| Diffusion TV | CRTV / Plateformes digitales | CRTV / Plateformes digitales |

### Limites de l'existant

L'analyse de l'existant révèle plusieurs lacunes majeures que notre projet cherche à combler :

- Absence de plateforme numérique officielle centralisée pour les deux championnats

- Informations dispersées sur de multiples sites web sans mise à jour en temps réel

- Aucun outil de saisie numérique des événements de match (buts, cartons, remplacements)

- Absence d'outils de scouting numérique pour les clubs et les coachs

- Irrégularités fréquentes dans la gestion des calendriers et des résultats

- Faible engagement des fans locaux faute d'un canal d'information moderne et accessible

- Aucune exploitation des données historiques pour la prédiction ou l'analyse

## Critères d'acceptabilité du projet

Le projet sera considéré comme réussi si les critères suivants sont satisfaits

- Fonctionnalités : Toutes les fonctionnalités décrites dans ce cahier des charges sont implémentées et testées

- Temps réel : Les événements d'un match s'affichent sur l'app mobile en moins de 5 secondes

- Sécurité : Les rôles et permissions sont correctement implémentés et testés (tests RBAC)

- Module IA : Le modèle de prédiction atteint une précision minimale de 60% sur les données de test

- Compatibilité : L'application fonctionne sur Android 8.0 et versions supérieures

- Performance : L'API répond en moins de 500ms pour les requêtes courantes

- Documentation : Le rapport de PFE et la documentation technique sont complets et validés

# EXPRESSION DES BESOINS

## Besoins fonctionnels

### 1.1 Administrateur FECAFOOT

L'administrateur dispose du niveau d'accès le plus élevé du système. Il est responsable de la gestion globale de la plateforme.

- Gestion des clubs : ajouter, modifier, désactiver un club ; créer le compte du responsable de club

- Validation des joueurs : valider ou rejeter un joueur enregistré par un responsable de club

- Gestion des transferts : valider ou rejeter une demande de transfert ; bloquer les transferts hors mercato

- Gestion des compétitions : créer une saison, configurer le format, générer le calendrier, clôturer une saison avec calcul automatique des promotions et relégations

- Gestion des matchs : créer un match, affecter un arbitre et un délégué

- Validation des contenus : valider ou rejeter les articles soumis par les journalistes ; publier les actualités officielles

- Traiter les contestations soumises par les coachs : consulter, statuer (accepter/rejeter) et notifier le club concerné

- Consultation : profil complet des joueurs, classements en temps réel, statistiques globales du championnat

### 1.2 Responsable de club

Le responsable de club gère l'ensemble des informations relatives à son club uniquement.

- Modifier les informations de son club (logo, couleurs, stade, ville, présentation)

- Gérer les joueurs de son effectif : ajouter, modifier, retirer un joueur

- Enregistrer le coach de son club et lui accorder ou retirer l'accès à la plateforme web

- Initier une demande de transfert pour recruter un joueur d'un autre club

- Consulter la composition de départ (11 titulaires + remplaçants) avant chaque match

- Consulter le calendrier, les résultats et les statistiques de son club

### 1.3 Coach

Le coach dispose d'un accès sur la plateforme web, conditionné à l'activation par le responsable de son club.

- Consulter les statistiques détaillées de ses propres joueurs (buts, passes, cartons, minutes jouées)

- Confirmer la composition de départ soumise comme définitive avant le match (validation finale)"

- Contester un événement enregistré en temps réel par le commissaire (délégué) : soumettre une contestation motivée avec le type d'événement contesté, la minute et le motif"

- Accéder au module de scouting : profil et statistiques de tous les joueurs des deux championnats

- Consulter le Talent Score de chaque joueur calculé par le module IA

- Filtrer les joueurs par poste, âge, région, club et niveau de performance

### 1.4 Délégué/Commissaire de match

Le délégué est affecté à un match par l'administrateur. Il est responsable de la saisie des événements en temps réel depuis l'interface web dédiée.

- Consulter les informations du match qui lui a été affecté et les compositions soumises par les responsables

- Saisir en temps réel les évènements : buts (auteur, minute, type), cartons (jaune/rouge, joueur, minute), remplacements, incidents, temps additionnel

- Soumettre le rapport final du match après le coup de sifflet final

- Corriger une erreur de saisie avant la soumission finale

### 1.5 Journaliste

- Rédiger, illustrer et soumettre des articles et actualités pour validation

- Modifier un article non encore validé par l'administrateur

- Consulter l'historique et le statut de ses articles publiés

### 1.6 Fan (Application mobile)

Le fan n'a pas de compte. Il peut renseigner un pseudo pour accéder aux fonctionnalités sociales (commentaire lors de match).

- Consulter les scores en temps réel, classements, calendrier, fiches clubs, profils joueurs, actualités et prédictions IA

- Recevoir des notifications push (coup d'envoi, buts, score final)

- Commenter un match en direct, voter pour le pronostic avant le match, voter pour l'homme du match

## Besoins non fonctionnels

### 2.1 Performance

- Les événements de match doivent s'afficher sur l'application mobile en moins de 5 secondes après la saisie par le délégué

- L'application mobile doit démarrer en moins de 3 secondes

- L'API REST doit répondre en moins de 500 ms pour les requêtes standards

- Le système doit supporter au minimum 5 000 utilisateurs simultanés lors d'un match important

### 2.2 Sécurité

- Toutes les communications doivent être chiffrées via HTTPS/TLS

- Les mots de passe sont hachés avec bcrypt, jamais stockés en clair

- Gestion des droits par rôles (RBAC) : chaque acteur n'accède qu'aux fonctionnalités de son rôle

- Déconnexion automatique après 30 minutes d'inactivité sur l'application web

- Journalisation (logs) de toutes les actions sensibles pour audit

- Protection contre les attaques courantes : injection SQL, XSS, CSRF

### 2.3 Disponibilité

- Taux de disponibilité cible : 99,5% minimum

- Le système doit être opérationnel 24h/24 et 7j/7, particulièrement les jours de match

- Un mécanisme de reprise automatique en cas de panne doit être prévu

### 2.4 Compatibilité

- Application mobile : Android 8.0 et versions supérieures (priorité au marché camerounais)

- Application web : compatible Chrome, Firefox et Edge dans leurs versions récentes

- L'interface web doit être responsive et utilisable sur tablette

### 2.5 Adaptabilité au contexte camerounais

- Mode économie de données sur l'application mobile pour les connexions 3G

- Mode hors ligne

- Interface disponible en français et en anglais (respect du bilinguisme camerounais)

- Fonctionnement correct sur une connexion 3G standard

### 2.6 Maintenabilité et évolutivité

- Architecture modulaire permettant l'ajout de nouvelles compétitions sans refonte

- Code documenté suivant les standards de chaque technologie utilisée

- API versionnée pour permettre des évolutions sans rupture

### 2.7 Ergonomie

- Interface mobile intuitive, utilisable sans formation préalable

- Informations clés (score, classement) accessibles en 2 clics maximum

- Charte graphique cohérente aux couleurs du football camerounais

# CONTRAINTES

## Contraintes de délai

La soutenance est prévue en juillet 2026. Le projet doit être entièrement développé, testé et documenté avant cette date. Le planning ci-dessous a été établi à partir du 02 mai 2026.

| Phase | Période | Durée | Responsable(s) |
| --- | --- | --- | --- |
| Analyse & Conception (UML, maquettes) | 01 Avril → 20 Avril | 3 semaines | Groupe |
| Modélisation BDD & API REST | 21 Avril → 05 Mai | 2 semaines | Ét. 2 + Ét. 3 |
| Développement App Web Admin | 06 Mai → 31 Mai | 4 semaines | KEMGNE PATRICK |
| Développement App Mobile Fans | 06 Mai → 31 Mai | 4 semaines | KAMDEM PHILIP |
| Module IA (prédictions + scouting) | 01 Juin → 21 Juin | 3 semaines | KAMDEM PHILIP |
| Tests, intégration & déploiement | 22 Juin → 05 Juil | 2 semaines | Groupe |
| Rédaction rapport & soutenance | 06 Juil → 25 Juil | 2,5 semaines | Groupe |

Note : Les phases de développement web et mobile se déroulent en parallèle pour optimiser le temps disponible.

## Contraintes de coût

### 2.1 Présentation de la méthode COCOMO

La méthode COCOMO (Constructive Cost Model) est un modèle algorithmique d'estimation des coûts logiciels développé par Barry Boehm. Nous utilisons le modèle COCOMO de base en mode Semi-détaché, adapté aux projets académiques de taille moyenne réalisés par des équipes aux profils mixtes.

Les formules appliquées sont les suivantes :

- Effort : E = 3,0 × KLOC^1,12 (en homme-mois)

- Durée : T = 2,5 × E^0,35 (en mois)

- Équipe théorique : P = E / T (nombre de personnes)

### 2.2 Estimation par module

| Module | KLOC estimé |
| --- | --- |
| App Web – Authentification & Gestion des rôles | 1,2 |
| App Web – Gestion des clubs | 1,0 |
| App Web – Gestion des joueurs | 1,2 |
| App Web – Gestion des matchs & calendrier | 1,5 |
| App Web – Saisie temps réel (délégué) | 1,0 |
| App Web – Gestion des compétitions/saisons | 1,2 |
| App Web – Gestion des actualités (journaliste) | 0,8 |
| App Web – Tableau de bord admin | 1,0 |
| App Mobile – Scores temps réel | 1,0 |
| App Mobile – Fiches clubs & joueurs | 0,8 |
| App Mobile – Classements & calendrier | 0,8 |
| App Mobile – Commentaires & votes | 0,8 |
| App Mobile – Notifications push | 0,6 |
| App Mobile – Interface fan (UI/UX) | 1,0 |
| API REST (Laravel – JSON) | 1,5 |
| Base de données PostgreSQL (modélisation) | 1,0 |
| Module IA – Prédiction de matchs (Python) | 1,5 |
| Module IA – Talent Score / Scouting | 1,2 |
| Infrastructure Cloud & Sécurité | 0,8 |
| TOTAL | 19,9 KLOC |

### 2.3 Résultats COCOMO

| Paramètre | Valeur | Interprétation |
| --- | --- | --- |
| KLOC total | 19,9 | Volume de code estimé |
| Effort (E) | 85,47 homme-mois | Travail total théorique nécessaire |
| Durée théorique (T) | 11,86 mois | Durée optimale pour une équipe de 7 |
| Équipe théorique (P) | 7,21 personnes | Taille d'équipe idéale selon COCOMO |
| Équipe réelle | 2 etudiants | Equipe réduite |
| Durée réelle | 3 mois (mai–juillet) | Contrainte de la soutenance de licence |

L'écart entre la durée théorique COCOMO (11,86 mois) et la durée réelle (3 mois) s'explique par le contexte académique. Pour compenser, certaines fonctionnalités avancées (fantasy football, monétisation) sont reportées en versions futures, et les modules sont développés en parallèle.

### Estimation financière

Afin de garantir la viabilité du projet face à cette charge de travail accrue et de doter l'équipe d'une infrastructure technologique professionnelle (Haute Disponibilité, outils d'IA payants, matériel), le budget a été réévalué à hauteur de 4 945 000 FCFA.

| Poste de coût | Base de calcul | Montant (FCFA) |
| --- | --- | --- |
| Ressources Humaines (Indemnités) | 2 étudiants × 300 000 FCFA/mois × 3,5 mois | 2 100 000 |
| Prime d'expertise & R&D IA | Conception, entraînement et intégration des modèles prédictifs par Kamdem | 500 000 |
| Matériel informatique (Mise à niveau) | 2 PC Portables orientés Dev/Data Science (350 000 FCFA × 2) | 700 000 |
| Hébergement Cloud Pro (AWS / GCP) | Serveurs de production, GPU pour l'IA, BD managée (100 000 FCFA × 4 mois) | 400 000 |
| Connexion Internet Très Haut Débit | Forfaits illimités / Fibre (40 000 FCFA/mois × 2 étudiants × 4 mois) | 320 000 |
| Licences, API & Outils | API de données sportives tierces, services d'outils IA (Python/Cloud) | 450 000 |
| Expertise & Mentorat externe | Consultant / Encadreur technique externe | 300 000 |
| Impression & Reliure | Rapports de fin de cycle | 75 000 |
| Frais de déplacement & Logistique | Réunions de cadrage, collecte de données, soutenance | 100 000 |
| TOTAL ESTIMÉ |  | 4 945 000 FCFA |

## 3. Contraintes techniques

- Le projet étant un PFE, toutes les technologies utilisées doivent être open source et gratuites

- L'application mobile cible exclusivement Android (plateforme dominante au Cameroun)

- Le module IA doit être réalisable avec les données historiques disponibles publiquement

- L'architecture doit être déployable sur un hébergement cloud à faible coût (Firebase, Railway, ou équivalent)

- La connexion en temps réel doit fonctionner via WebSockets ou Server-Sent Events

# DEROULEMENT DU PROJET

## Plan d'assurance qualité

Pour garantir la qualité du livrable, les pratiques suivantes seront appliquées tout au long du développement :

- Utilisation de Git avec une stratégie de branches : main, develop, feature/*

- Revue de code croisée entre les membres du groupe avant chaque fusion

- Tests unitaires sur les Endpoint de l'API (Laravel PHPUnit)

- Tests de l'interface mobile sur émulateur et appareil physique

- Validation des données à deux niveaux : côté client (formulaires) et côté serveur (API)

- Réunions hebdomadaires de suivi pour identifier les blocages

## Documentation

Les livrables documentaires du projet comprennent :

- Le présent cahier des charges

- Les diagrammes UML : cas d'utilisation, séquence, classes, déploiement

- Le dictionnaire de données et le modèle conceptuel de la base de données

- La documentation technique de l'API (Endpoint, paramètres, réponses)

- Le rapport final de PFE incluant l'analyse, la conception et le bilan du projet

- Un guide d'utilisation de l'application mobile

## Responsabilités

| Étudiant | Filière | Domaine de responsabilité |
| --- | --- | --- |
| KEMGNE PATRICK | CDRI | Application web d'administration (Laravel 12 + React + Tailwind CSS) |
| KAMDEM PHILIP | CDRI | Application mobile fans (React Native) + API REST (Laravel) Module IA (Python) + Sécurité de la plateforme + Base de données PostgreSQL |

## Maître d'ouvrage

Le maître d'ouvrage est l'entité commanditaire du projet, qui exprime le besoin et valide les livrables.

Dans le cadre de ce PFE, l’encadreur académique joue le rôle de représentant du maître d'ouvrage pour les validations intermédiaires.

## Maître d'œuvre

Le maître d'œuvre est l'équipe chargée de la réalisation technique du projet.

Le maître d'œuvre est constitué des deux étudiants formant le groupe de PFE, sous la supervision de leur encadreur. Ils sont responsables de la conception, du développement, des tests et de la documentation de la plateforme

## Proposition des outils de mise en œuvre

| Couche | Outil / Technologie | Justification |
| --- | --- | --- |
| Backend | Laravel 12 (PHP) | Framework robuste, API REST native, ORM Eloquent, sécurité intégrée |
| Frontend Web | React + Tailwind CSS | Composants réutilisables, rendu rapide, large communauté |
| Mobile | React Native | Code partagé iOS/Android, communauté active, adapté aux apps temps réel |
| Base de données | PostgreSQL | SGBD relationnel puissant, transactions ACID, performant |
| Intelligence Artificielle | Python (scikit-learn) | Standard de l'industrie ML, riche écosystème de librairies |
| Temps réel | Laravel Broadcasting + Pusher/WebSockets | Diffusion instantanée des événements de match |
| Notifications Push | Firebase Cloud Messaging (FCM) | Service gratuit, fiable, multi-plateforme |
| Versioning | Git + GitHub | Collaboration et suivi de versions |
| Déploiement | Railway / Render (cloud) | Hébergement gratuit ou low-cost adapté au PFE |

## Choix de l'architecture

- Architecture générale

Le projet adopte une architecture 3-tiers découplée, organisée autour d'une API REST centrale. Ce choix garantit une séparation claire des responsabilités et facilite la maintenance et l'évolution du système.

| Tier | Rôle | Technologies |
| --- | --- | --- |
| Tier 1 Présentation | Interface utilisateur (web et mobile) | React + Tailwind / React Native |
| Tier 2 Logique métier | API REST, règles métier, authentification, IA | Laravel 12 + Python |
| Tier 3 Données | Stockage persistant des données | PostgreSQL |

- Flux de données temps réel

Pour le suivi en temps réel des matchs, le délégué saisit les événements via l'interface web. L'API Laravel diffuse immédiatement ces événements aux applications mobiles connectées via WebSockets (Laravel Broadcasting). Firebase Cloud Messaging prend en charge l'envoi des notifications push aux fans.

- Module IA

Le module d'intelligence artificielle est développé en Python de manière indépendante et exposé comme un micro service appelé par l'API Laravel. Il consomme les données historiques des matchs stockées dans PostgreSQL pour entraîner ses modèles de prédiction et calculer les scores de scouting des joueurs.